HOREX

Sistema de registro y cálculo de horas extra

Documento de briefing para desarrollo

# 1. Contexto del proyecto

Una empresa de logística y distribución en Mérida, Yucatán, lleva actualmente el control de horas extra de su personal operativo en un archivo Excel (Google Sheets). El sistema existente tiene un formulario de captura hoja por hoja, un catálogo de empleados y una base de datos plana por semana ISO.

El proyecto Horex reemplaza ese archivo con una web app multiusuario con roles, motor de reglas de negocio, historial auditable y reportes exportables.

# 2. Usuarios y roles

| Rol | Permisos | Notas |
| --- | --- | --- |
| Capturista / Nominista | Registrar horas, dar alta empleados, ver sus propios registros | Usuario principal del sistema |
| Supervisor | Todo lo anterior + ver reportes globales, editar catálogos, corregir/aprobar registros | Valida y descarga para nómina |

# 3. Stack tecnológico

| Capa | Tecnología | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Frontend | React + Vite | Ligero, sin servidor Node requerido |
| Backend / BD | Supabase (Postgres) | Auth con roles, API automática, tier gratuito suficiente |
| Hosting | Vercel o Netlify | Deploy continuo desde GitHub, gratis |
| Auth | Supabase Auth | Email/password, políticas RLS por rol |

# 4. Modelo de datos

## 4.1 Tabla: empleados

| Campo | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| id | uuid PK | Generado automáticamente |
| num_registro | integer | Número de registro en nómina |
| nombre | text NOT NULL | Nombre completo canónico (único) |
| puesto | text | Chofer cargador, Operador cargador, etc. |
| grupo | enum | P_FIJO ¦ EVENTUAL |
| reclutador | enum | FIJO ¦ EVENTUAL |
| imss | boolean | Alta en IMSS |
| activo | boolean | Soft delete: inactivo no aparece en captura |
| created_at | timestamptz | Fecha de alta |

## 4.2 Tabla: tipos_hora

| Campo | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| id | uuid PK |  |
| codigo | text UNIQUE | NORMAL_LOCAL, ESPECIAL_LOCAL, MUERTA, etc. |
| tarifa_base | numeric | Precio base por hora en MXN |
| es_foranea | boolean | Distingue foránea de local |
| vigente_desde | date | Para historial de tarifas |
| vigente_hasta | date nullable | NULL = vigente actualmente |

## 4.3 Tabla: registros_horas (tabla central)

| Campo | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| id | uuid PK |  |
| empleado_id | uuid FK | Referencia a empleados |
| fecha | date NOT NULL | Fecha del evento |
| semana_iso | integer | Calculado automáticamente (ISOWEEKNUM) |
| tipo_hora_id | uuid FK | Referencia a tipos_hora |
| num_horas | numeric | Cantidad de horas (admite decimales) |
| tarifa_aplicada | numeric | Tarifa vigente al momento del registro (inmutable) |
| importe_horas | numeric | num_horas × tarifa_aplicada |
| desayuno | numeric | Monto desayuno ($50 o $0) |
| almuerzo | numeric | Monto almuerzo |
| cena | numeric | Monto cena ($50 o $0) |
| total_alimentos | numeric | Suma de los tres anteriores |
| total_registro | numeric | importe_horas + total_alimentos |
| capturado_por | uuid FK | Usuario que creó el registro |
| created_at | timestamptz | Timestamp de captura |
| notas | text nullable | Observaciones opcionales |

## 4.4 Tabla: usuarios

| Campo | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| id | uuid PK | Mismo ID que Supabase Auth |
| nombre | text | Nombre para mostrar |
| rol | enum | CAPTURISTA ¦ SUPERVISOR |
| activo | boolean |  |

# 5. Reglas de negocio (motor de cálculo)

Estas reglas provienen del documento "CRITERIOS DE HE" proporcionado por la nominista. Son la lógica central que debe implementarse en el sistema.

## 5.1 Jornadas estándar (personal operativo)

| Días | Horario |
| --- | --- |
| Lunes – Miércoles | 08:00 – 17:00 |
| Jueves – Sábado | 08:00 – 18:00 |
| Domingo | Día libre (todo lo trabajado es HE a tarifa especial) |

## 5.2 Tabulador de tarifas

| Situación | Tarifa | Notas |
| --- | --- | --- |
| Hora extra estándar (horas 1–10 del turno) | $60 / hora | Personal fijo entre semana |
| A partir de la hora 11 del turno | $80 / hora | Aplica también a hora muerta en ese tramo |
| Domingo (día libre) — personal fijo | $80 / hora |  |
| Domingo — personal eventual | $70 / hora | No existía en el catálogo del Excel |
| Hora muerta entre semana (horas 1–10) | $30 / hora | Mitad de $60 |
| Hora muerta desde hora 11 o domingo | $40 / hora | Mitad de $80 |
| Personal eventual lunes–viernes | $60 / hora |  |
| Sábado eventual | Por confirmar | No especificado en el documento |

## 5.3 Reglas de alimentos

| Condición | Concepto | Monto |
| --- | --- | --- |
| Entrada a las 6:00 AM o antes | Desayuno | $50 |
| Salida a las 10:00 PM o después | Cena | $50 |
| Almuerzo | Condición no especificada | Por confirmar con nominista |

## 5.4 Excepciones por puesto

- Supervisor de Operaciones: no genera horas extra, sí aplican desayunos y cenas.

- Almacenista: ídem — no HE, sí alimentos.

- Para estos puestos el sistema permite registrar $0 en horas con monto de alimentos positivo (comportamiento válido, no error).

## 5.5 Ejemplo de cálculo (del documento fuente)

Caso 1: Operador entra lunes 5:00 AM. Jornada normal: 8:00–17:00. El trabajador generó 3 horas extra (5am–8am) + desayuno por entrada antes de 6am.

Caso 2: Operador lunes sin salida hasta martes 1:00 AM. Jornada normal 8am–5pm. Horas extra: 7 hrs del lunes (17:00–24:00) + 1 hr del martes = 8 hrs extra. De estas, las últimas 3 (a partir de la hora 11) se pagan a $80.

# 6. Pantallas del sistema

## 6.1 Captura de registro (pantalla principal)

- Buscador/dropdown de empleado con autocompletado (solo activos)

- Al seleccionar: muestra automáticamente puesto, grupo, IMSS (solo lectura)

- Fecha (default: hoy) con validación — no fechas futuras

- Número de horas (campo numérico, admite decimales como 5.5)

- Tipo de hora: botones grandes (no dropdown) — NORMAL LOCAL / NORMAL FORÁNEA / ESPECIAL LOCAL / ESPECIAL FORÁNEA / MUERTA / MUERTA ESPECIAL

- Tarifa: calculada automáticamente según tipo + grupo + día de semana + horas acumuladas

- Alimentos: checkboxes con monto auto-sugerido según hora de entrada/salida si se capturan, o entrada manual

- Resumen del registro antes de guardar: importe horas + alimentos = total

- Validación: aviso si ya existe registro del mismo empleado en la misma fecha

## 6.2 Alta de empleado

- Campos: nombre (único), puesto, grupo, reclutador, IMSS

- Validación de duplicados por nombre antes de guardar

- Solo disponible para supervisores (o nominista con permiso)

## 6.3 Dashboard / Resumen semanal

- Vista por semana ISO: lista de todos los registros de la semana activa

- Totales: horas totales, importe HE, importe alimentos, gran total

- Agrupable por empleado

- Acceso a semanas anteriores (historial)

## 6.4 Reportes (supervisor)

- Filtros: rango de fechas, semana ISO, empleado, grupo (fijo/eventual), puesto

- Tabla exportable a Excel (.xlsx) y PDF

- Columnas del reporte: nombre, puesto, grupo, fecha, semana, tipo HE, horas, tarifa, importe HE, desayuno, almuerzo, cena, total

- Totales por empleado y global

## 6.5 Catálogos (supervisor)

- Gestión de empleados: alta, editar, activar/desactivar

- Gestión de tipos de hora: ver tarifas vigentes, agregar versión con nueva vigencia

# 7. Preguntas pendientes con la nominista

Estas preguntas deben responderse antes de implementar el motor de cálculo completo. Mientras tanto el sistema puede operar en modo Nivel A (captura manual del tipo y tarifa).

| # | Pregunta | Impacto en el sistema |
| --- | --- | --- |
| 1 | La "hora 11" ¿es por jornada continua del día o acumulado semanal? | Determina cuándo se activa la tarifa de $80 |
| 2 | ¿Qué distingue foránea de local si pagan igual? | Si no hay diferencia de tarifa, pueden unificarse |
| 3 | ¿Cuándo aplica el almuerzo y a qué monto? | Regla de alimentos incompleta |
| 4 | Personal eventual ¿cómo se paga el sábado? | No especificado en el documento |
| 5 | Horas muertas: ¿quién decide cuándo una hora es "muerta"? | Afecta si el sistema puede calcularlo o si lo define el supervisor |
| 6 | ¿Hay registros de entrada/salida del checador o solo se reciben horas ya contadas? | Determina si la app puede calcular automáticamente desde timestamps |

# 8. Plan de desarrollo por fases

| Fase | Contenido | Entregable |
| --- | --- | --- |
| 1 — Base de datos | Esquema SQL en Supabase, migración de datos del Excel, limpieza de duplicados de empleados | BD funcional con datos históricos |
| 2 — Auth y roles | Login, roles CAPTURISTA / SUPERVISOR, RLS policies en Supabase | Acceso controlado por rol |
| 3 — Captura | Pantalla principal de registro, validaciones, motor de tarifas (Nivel A) | Captura funcional con reglas básicas |
| 4 — Dashboard semanal | Vista de la semana activa, totales, historial de semanas | Reemplaza la hoja DATABASE |
| 5 — Reportes | Filtros, tabla, exportación a Excel y PDF | El dolor más grande resuelto |
| 6 — Alta de empleados | Formulario con validación de duplicados, activar/desactivar | Reemplaza "Ingresar empleado" |
| 7 — Motor automático | Cálculo desde hora de entrada/salida (si aplica según pregunta #6) | Nivel B — opcional |

# 9. Notas técnicas para el desarrollador

## Problemas conocidos del Excel a resolver

- Duplicados de empleados por variaciones en nombre (ERICK/ERIK, ISAC/ISAAC, abreviaturas). Limpiar antes de migrar.

- Tarifas "hackeadas": algunos registros tienen el importe total en la columna valor/hora. Ignorar esos valores al migrar, recalcular con las reglas.

- Empleados en DATABASE que no están en el catálogo (JOSE PECH LOIRA, NICHOLAS ITZA). Dar de alta o marcar como histórico.

- Fechas en el Excel vienen en formato numérico Excel (días desde 1900-01-01). Convertir al importar.

## Convenciones de la BD

- Semana ISO: usar ISOWEEKNUM() en Postgres (extract(week from fecha)) — mismo criterio que el Excel original.

- tarifa_aplicada en registros_horas es inmutable: si la tarifa sube en el futuro, los registros históricos no cambian.

- Soft delete en empleados: nunca borrar, solo marcar activo=false. Los registros históricos mantienen su FK válida.

- Guardar capturado_por y created_at en cada registro para auditoría completa.

# 10. Contexto del desarrollador

- Experiencia previa: proyecto BloomLab (herramienta interna web para equipo operativo).

- Entorno: VSCode, Git/GitHub, cómodo con HTML/JS, aprendiendo React.

- Recomendación: arrancar con Supabase + React/Vite. Supabase provee la API REST automáticamente — no se necesita escribir un backend.

- Referencia de complejidad: Horex es más predecible que un juego (el "GDD" ya existe: es el Excel y el documento de criterios). El reto es el motor de reglas, no el diseño.

Documento generado como briefing de proyecto — Horex v0.1